项目开发推进文档说明

本文件用于记录项目的：

- 项目目标与研究动机

- 项目整体设计与最终框架

- 各模块职责与代码结构说明

- 每一步开发过程记录（强制记录，开发日志）

- 当前进度与后续计划

核心作用：

让任何一个新的开发者（包括 AI），在不阅读代码的情况下，
通过本文件能够快速理解：

- 这个项目在做什么

- 当前已经做到了哪一步

- 下一步应该做什么

- 如何继续开发并保持规范

⚠️ 强制要求：

所有代码结构修改 / 新增模块 / 逻辑调整，必须同步记录在本文件中。

1. 项目目标与研究动机

1.1 项目目标

构建一个基于 Sentinel-2 遥感数据的森林蓄积量估测系统（本科毕设-基于Sentinel-2多源遥感特征与随机森林的森林蓄积量估测研究），实现：

- 自动化遥感数据下载

- 遥感影像预处理

- 多源特征提取

- 机器学习建模（随机森林）

- 模型解释（SHAP）

- 蓄积量空间预测

1.2 问题定义

本项目为回归问题：

输入（X）：

- 光谱特征

- 植被指数

- 纹理特征

- 地形特征

输出（y）：

- 林分蓄积量（m³/ha）

1.3 出发点

传统森林蓄积量获取依赖人工调查，成本高、周期长。

本项目希望通过遥感 + 机器学习，实现：

- 自动化估测

- 空间连续预测

- 提高效率

2. 项目最终框架（总设计）

2.1 总流程

样地数据 → 特征提取 → 建模 → 预测

遥感数据 → 预处理 → 特征提取 → 融合 → 建模

2.2 数据流

Sentinel-2 → zip → SAFE → ROI → 特征 → samples.csv → 模型

2.3 项目原则

- 模块化（每一步独立）

- 可重复运行（不重复下载/处理）

- 数据与代码分离

- 所有中间结果可落盘

3. 项目结构说明

3.1 总体结构

ProjCode/

├── config/                # 配置文件（包括账号密码）

├── data/                  # 数据目录

├── downloader/            # 数据下载

├── preprocess/            # 数据预处理

├── feature/               # 特征工程

├── model/                 # 模型训练与评估

├── utils/                 # 通用工具

└── main.py                # 主流程控制入口

3.2 各模块脚本级说明

🔹 downloader/（数据下载）

copernicus.py

功能：

- Copernicus API 认证（token获取与刷新）

- Sentinel-2 产品搜索

- 产品筛选（时间 / 经纬度 / 云量）

- 数据下载（支持断点续传）

- 自动重试机制

输入：

- config/copernicus.yaml（账号、查询参数）

输出：

- data/Sentinel2/zip/*.zip

要求：

- 必须支持断点续传（.part 文件机制）

- 必须校验下载完整性（zipfile.is_zipfile）

- 禁止重复下载已存在文件

- token过期必须自动刷新（401处理）

🔹 preprocess/（预处理）

unzip.py

功能：

- 扫描 zip 文件

- 解压为 SAFE 目录

- 自动识别 SAFE 名称（避免 UUID 错误）

- 跳过已解压产品

输入：

- data/Sentinel2/zip/*.zip

输出：

- data/Sentinel2/SAFE/*.SAFE/

要求：

- 必须通过 zip 内部结构识别 SAFE 名

- 禁止重复解压

- 解压失败需删除残留文件

read_bands.py

功能：

- 读取 Sentinel-2 波段（JP2）

- 支持 L2A 数据结构（R10m/R20m/R60m）

- 波段重采样（统一到10m）

- 按 ROI 窗口读取（避免全图加载）

- DN → 反射率（0~1）

输入：

- SAFE 目录

输出：

- numpy数组 / rasterio对象

要求：

- 必须支持窗口读取（节省内存）

- 必须统一分辨率（10m）

- 必须标准化数值范围

crop_roi.py

功能：

- 根据研究区裁剪影像

- 支持两种模式：

  - 固定ROI（中心点+缓冲区）

  - 样地ROI（矢量裁剪）

- 输出多波段 GeoTIFF

输入：

- SAFE 数据

- config/preprocess.yaml

输出：

- data/Sentinel2/roi/*.tif

要求：

- 输出必须统一：

  - CRS一致

  - 分辨率10m

  - 波段顺序固定（B02~B12）

- 必须支持批处理（多个SAFE）

🔹 feature/（特征工程）

extract.py

功能：

- 从 ROI 影像提取特征

- 生成训练数据 samples.csv

特征类型：

- 光谱特征（B2~B12）

- 植被指数：

  - NDVI

  - EVI

  - NDWI

  - NDRE

- （可选）纹理特征

- （可选）地形特征（DEM）

输入：

- data/Sentinel2/roi/*.tif

- data/inventory/plots.*

输出：

- data/feature/samples.csv

要求：

- 每个样地对应一行

- 必须包含：

  - 特征X

  - 标签y（蓄积量）

- 必须处理缺失值（NaN）

🔹 model/（模型）

rf.py

功能：

- 随机森林训练

- 精度评估（R² / RMSE）

- 特征重要性分析

- SHAP解释（可选）

输入：

- data/feature/samples.csv

输出：

- data/result/model.pkl

- data/result/metrics.txt

- data/result/feature_importance.csv

要求：

- 必须划分训练集/测试集

- 必须输出评估指标

- 必须支持复现（随机种子固定）

🔹 utils/（通用工具）

功能：

- 日志记录

- 配置读取

- 通用函数（路径、IO等）

要求：

- 所有模块禁止重复实现工具函数

- 所有日志必须统一格式输出

🔹 main.py（主入口）

功能：

- 控制整个流程执行顺序：

下载 → 解压 → 预处理 → 特征提取 → 建模

要求：

- 各步骤可独立开关

- 支持断点续跑

- 禁止硬编码路径

3.3 data 目录

🔹 inventory/（样地数据）

inventory.xlsx     # 样地属性数据（包含蓄积量）

plots.shp          # 样地空间数据（推荐）

plots.geojson      # 可选格式

字段要求：

| 字段名 | 含义 |
| --- | --- |
| id | 样地编号 |
| volume | 蓄积量（m³/ha） |
| geometry | 空间位置 |

要求：

- 坐标系必须明确（建议WGS84或UTM）

- 属性表必须包含蓄积量字段

🔹 Sentinel2/

zip/        # 原始压缩包（下载）

SAFE/       # 解压数据

roi/        # 裁剪后影像（建模用）

indices/    # 指数影像（可选）

zip/

- 存放原始下载数据

- 文件格式：.zip

SAFE/

- 标准Sentinel-2结构

- 禁止修改内部文件

roi/

- 核心建模数据

格式：

- GeoTIFF

- 多波段（B02~B12）

- 分辨率：10m

indices/

- 存储 NDVI/EVI 等

- 可单独存，也可在feature阶段计算

🔹 DEM/

raw/ 		# 原始数据

dem.tif  # 高程文件

roi/         # 裁剪后数据

dem.tif

内容：

- 数字高程模型

用途：

- 提取：

  - 高程

  - 坡度

  - 坡向

🔹 feature/

samples.csv

内容：

- 每行：一个样地

- 列：

  - 特征（X）

  - 蓄积量（y）

🔹 result/

model.pkl

metrics.txt

feature_importance.csv

prediction.tif（可选）

内容：

- 模型

- 精度评估

- 结果输出

3.4 数据流

Sentinel-2 → zip → SAFE → ROI → 特征提取 → samples.csv → 模型训练 → 结果

3.5 项目结构强制规范

- data 目录只存数据，禁止存代码

- 所有中间结果必须落盘（保证可复现）

- 每个模块必须明确输入/输出

- 文件命名必须规范（禁止临时命名）

- 所有路径必须通过 config 管理

5. 开发规范

- 所有新增模块必须在本文件登记

- 所有结构调整必须记录原因

- 禁止“只改代码不记录”

- 每一步开发必须写“下一步计划”

- 本项目conda解释器环境强制优先查找使用系统创建的名为GradProj的conda环境，禁止未经允许随意创建新conda环境

6. 项目维护协议（可复用技能）

本项目定义一组“维护协议（Skill）”，用于在项目结构发生变动时，

快速、标准化地更新文档和说明，避免遗漏和混乱。

当向 AI 或协作者发出简化指令时，可直接调用对应 Skill，

无需重复描述完整需求。

【Skill 名称】

README.md更新

【触发条件】

当项目结构发生以下变化之一：

- 新增/删除文件夹（data/、config/、各模块目录）

- 新增脚本文件

- 修改文件或文件夹用途

- 数据目录结构发生调整

【执行内容】

1. 更新根目录 README.md：

- 更新项目结构树（ProjCode/）

- 为新增文件夹/文件补充说明

- 删除或修改失效结构说明

2. 更新 data/README.md：

- 补充或修改各子目录用途说明

3. 更新 data 子目录 README.md（若存在）：

- Sentinel2/

- DEM/

- feature/

- inventory/

- result/

4. 更新 config/README.md（若存在）：

- 说明新增配置文件用途

5. 更新各模块目录 README.md（若存在）：

- downloader/

- preprocess/

- feature/

- model/

- utils/

- 说明新增脚本功能

6. 数据文件结构说明：

- 对 data/ 各子目录 README.md：

必须补充该目录下各个文件内部结构说明

- 表格数据必须包含：

字段名 + 含义 + 单位 + 类型

- 栅格数据必须包含：

分辨率 + 波段说明 + 数值范围

- 矢量数据必须包含：

几何类型 + 属性字段说明

【执行约束】

- 仅修改受影响部分，不得重写整个 README

- 保持原有结构与格式不变

- 不新增无关内容

【输出要求】

data/目录下所有 README 统一包含：

- 功能说明

- 输入数据（来自哪里）

- 输出数据（输出到哪里）

【简化调用方式（给AI）】

👉 “执行README更新”

以上为静态部分，只在我的参与下，经过我的允许，才可修改，一般不能随便修改

以下为动态部分，完整记录项目的推进过程

7. 开发过程记录（强制规范）

✅ 标准记录模板（必须统一）

【日期】

2026-08-06

【操作类型】

（必须选择）

- 新增模块

- 修改结构

- 修复Bug

- 优化逻辑

【修改目的】

说明为什么要做这个修改

【修改内容】

具体改了什么（文件 + 内容）

示例：

- 新增 downloader/copernicus.py

- 修改 main.py 调用流程

- 调整 data 目录结构

【影响范围】

说明影响到哪些模块/文件

【当前状态/结果】

- 是否完成

- 是否可运行

【存在问题】

当前已经完成的内容里面，已发现，但仍未解决的问题，包括无法解决的问题

【下一步计划】

明确下一步要做什么

【AI辅助记录】

说明：

- AI做了什么（哪些内容是ai做的，必须标注清楚）

- 人工是否修改

✅ 开发日志：（写在这里）

【日期】

2026-08-06

【操作类型】

项目初始化 + 核心模块实现

【修改内容】

- 完成项目整体结构设计：

- 确定模块划分：

  - downloader（数据下载）

  - preprocess（数据预处理）

  - feature（特征工程）

  - model（模型训练）

  - utils（工具模块）

- 确定数据目录结构：

  - data/inventory（样地数据）

  - data/Sentinel2（遥感数据）

  - data/DEM（地形数据）

  - data/feature（训练数据）

  - data/result（输出结果）

- 实现 Copernicus 数据下载模块：

- 基于 Copernicus Data Space API

- 支持：

  - 按时间 + 经纬度查询 Sentinel-2 数据

  - 批量获取产品 ID

  - 自动下载产品

  - 多次重试机制（应对网络不稳定）

- 实现下载优化机制：

- 加入 token 获取与认证流程

- 解决 401（token过期）问题：

  - 在下载过程中自动刷新 token

- 处理 404（离线数据）问题：

  - 筛选 Online 产品，仅下载可用数据

- 实现断点续传机制：

- 使用 .part 文件标记未完成下载

- 支持：

  - 程序中断后重新运行

  - 自动跳过已完成文件

  - 继续未完成下载任务

- 实现数据解压模块：

- 自动扫描 zip 文件

- 解压为 SAFE 格式

- 已解压数据自动跳过（避免重复解压）

【修改目的】

- Copernicus网页下载不稳定，经常中断

- 遥感数据体量大，必须自动化处理

- 为后续特征提取建立标准数据输入（SAFE结构）

- 提高整个项目的可重复运行能力

【影响范围】

- 新增：

  - downloader/copernicus.py

  - preprocess/unzip.py

- 修改：

  - main.py（加入下载 + 解压流程控制）

【当前结果】

- 已成功获取并下载多个 Sentinel-2 产品

- 数据已存储至：

  - data/Sentinel2/zip/

- 解压完成：

  - data/Sentinel2/SAFE/

- 下载流程支持：

  - 自动重试

  - token刷新

  - 断点续传

【存在问题】

- 下载速度较慢（受网络和服务器限制）

- 部分产品存在离线情况（不可下载）

- 当前为单线程下载，效率较低

【下一步计划】

- 实现 ROI 裁剪模块：

  - 根据样地位置裁剪 Sentinel-2 数据

- 实现波段读取与重采样：

  - 统一空间分辨率（10m）

- 设计特征提取流程：

  - NDVI / EVI

  - 光谱特征

  - 纹理特征

【AI辅助记录】

本阶段使用 AI 进行：

- 项目结构设计

- Copernicus API 调用逻辑梳理

- 下载模块代码实现

- 异常（401 / 404）问题分析与修复

【日期】

2026-08-06

【操作类型】

修复Bug + 优化逻辑

【修改目的】

修复下载/解压环节已发现的问题，增强健壮性与可复现性：

1. 修复"已解压自动跳过"逻辑失效：Copernicus 下载的 zip 以 UUID 命名，zip 内部顶层目录才是 SAFE 产品名，原逻辑按 zip 文件名拼接 .SAFE，导致每次重复解压全部数据；

2. 下载完成后未校验文件完整性，网络静默中断时可能产出损坏 zip 却被当作成功；

3. config/copernicus.yaml 使用相对路径，依赖当前运行目录。

【修改内容】

1. preprocess/unzip.py：

新增 get_safe_name(zip_path)，从 zip 内部读取真实 SAFE 产品名（顶层目录）；

修改 unzip_all() 使用 get_safe_name 判断是否已解压，解决重复解压问题；

2. downloader/copernicus.py：

下载完成后用 zipfile.is_zipfile() 校验完整性，失败则删除 .part 并触发重试；

新增 CONFIG_PATH 常量，基于 __file__ 定位 config/copernicus.yaml，不再依赖运行目录；

search_products 查询增加 $orderby=ContentDate/Start desc，按时间倒序取产品；

3. 环境：GradProj 环境新增 python-docx（仅用于维护推进文档，未写入 environment.yml）。

【影响范围】

downloader/copernicus.py

preprocess/unzip.py

（main.py 调用流程不变）

【当前状态/结果】

完成，可运行。已用实际数据验证：

- get_safe_name 正确返回 SAFE 产品名；

- unzip_all 对 20 个已解压产品全部正确跳过（修复前会重复解压）；

- CONFIG_PATH 正确定位到 E:\GradProj\ProjCode\config\copernicus.yaml。

【存在问题】

无新增已知问题。

【下一步计划】

实现 ROI 裁剪模块（按样地位置裁剪 Sentinel-2）；

实现波段读取与重采样（统一 10m）；

设计特征提取流程（NDVI/EVI、光谱特征、纹理特征）。

【AI辅助记录】

本阶段由 AI 完成：

- 分析定位 unzip 跳过失效原因（UUID vs SAFE 命名不匹配）；

- 完成上述代码修改并用实际数据运行验证；

- 人工确认后登记本条记录。

【日期】

2026-08-06

【操作类型】

新增模块

【修改目的】

执行下一步计划：实现波段读取 + 重采样 + ROI 裁剪，打通"遥感数据 → 预处理 → 可建模影像"链路。

【修改内容】

1. 新增 config/preprocess.yaml：预处理配置（产品类型/目标分辨率/波段列表/研究区/按样地参数）；

2. 新增 preprocess/read_bands.py：波段读取与重采样

- 支持 L2A（IMG_DATA 按 R10m/R20m/R60m 分目录）与 L1C（平铺）；

- 20m/60m 波段双线性重采样到目标分辨率（默认 10m）；

- 支持按研究区窗口读取（bounds），避免读取整个 tile，大幅节省内存与时间；

- L2A 反射率 DN(0~10000) 缩放为 0~1；

3. 新增 preprocess/crop_roi.py：ROI 裁剪

- 研究区整幅：以配置中心点(107.0, 34.3)在影像 CRS 下方形缓冲(默认10km×10km)，窗口读取+重采样+多边形裁剪，输出多波段 GeoTIFF（10 波段 B02~B12, 10m, deflate 压缩）；

- 按样地裁剪（预留）：读取 plots 矢量（点自动按 plot_buffer_m 缓冲 / 面直接用），样地文件未就位时提示并跳过；

- 主流程 process_sentinel2()：遍历 SAFE 下所有 L2A 产品，已处理自动跳过；

4. main.py：集成预处理流程 run_preprocess()，并在导入 rasterio 前完成 GDAL 环境自愈（GDAL_DATA / GDAL_DRIVER_PATH / PATH 追加 Library/bin）；

5. 环境：GradProj 新增 libgdal-jp2openjpeg（GDAL 的 JP2 解码插件，conda 安装），并修复 yaml 读取编码（utf-8）。

【影响范围】

新增：preprocess/read_bands.py、preprocess/crop_roi.py、config/preprocess.yaml

修改：main.py、downloader/copernicus.py（yaml 编码统一 utf-8）

环境：GradProj 新增 libgdal-jp2openjpeg

【当前状态/结果】

完成，可运行。已用全部 9 个 L2A 产品实测：

- 全部成功输出 data/Sentinel2/roi/*_roi.tif（10 波段, 10m, 约10km×10km, 约24MB/个）；

- 元数据验证：CRS=EPSG:32648，值域 0.11~0.94（0~1 反射率），有效像素 100%；

- 波段描述正确（B02~B12）；真彩色预览图确认地形/地表正常；

- 按样地接口在无样地数据时正确跳过。

【存在问题】

样地数据（data/inventory）尚未就位，按样地裁剪暂未实测（接口已预留）。

【下一步计划】

设计特征提取流程（NDVI/EVI、光谱特征、纹理特征），生成 samples.csv；

样地数据就位后启用按样地裁剪并实测。

【AI辅助记录】

AI 完成：模块设计与实现、窗口读取性能优化、GDAL/JP2 环境问题定位与修复（安装 libgdal-jp2openjpeg + 环境变量自愈）、全量运行验证与预览图检查；人工确认后登记本条记录。